Előzmény: 	Megrendelő, mint ajánlatkérő 2009. március hó 30-án hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeként az alábbi szerződést köti a nyertes ajánlattevővel.

Vállalkozási Szerződés

amely létrejött egyrészről:

Megrendelő neve: Solt Város Önkormányzata

Székhelye: 6320 Solt, Béke tér 1.

Teljes jogú képviselője: Gál József polgármester

Adószám: 15337300-2-03

Számlaszám: 11732301-15337300-00000000

Telefon: 78/486-014	Telefax: 78/486-092

a továbbiakban, mint Megrendelő

másrészről:

Vállalkozó neve: COLOR-64 Kft.

Székhelye: 6320 Solt, Kossuth L. u. 1.

Teljes jogú képviselője: Pásztor Imre

Adószám: 11038243-2-03

Számlaszám: 11732301-20005155-00000000

Telefon: 30/9438423	Telefax: 78/487-364

a továbbiakban, mint Vállalkozó

1.	Szerződés tárgya:

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja Nyári karbantartási (festési) munkák az önkormányzat oktatási intézményeiben tárgyú festési munkáinak elvégzését a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás és dokumentáció, a konzultációs kérdésekre adott válaszok illetve a nyertes vállalkozói ajánlat alapján.

2.	Vállalkozói díj összege:

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pont alatti feladatok teljesítését az alábbiak szerinti egységárak lapján vállalja el:

- Az egyes festési munkákhoz a szerződéskötést követő első 12 hónapra megajánlott nettó egységárak az alábbiak:

| 1. | egy rétegű meszes festés oldalfalon | 44.200 Ft / 100 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | egy rétegű meszes festés mennyezeten | 48.500 Ft / 100 m2 |
| 3. | kettő rétegű meszes festés oldalfalon | 62.400 Ft / 100 m2 |
| 4. | kettő rétegű meszes festés mennyezeten | 65.500 Ft / 100 m2 |
| 5. | egy rétegű diszperzites festés oldalfalon | 57.300 Ft / 100 m2 |
| 6. | egy rétegű diszperzites festés mennyezeten | 59.500 Ft / 100 m2 |
| 7. | kettő rétegű diszperzites festés oldalfalon | 74.300 Ft / 100 m2 |
| 8. | kettő rétegű diszperzites festés mennyezeten | 79.500 Ft / 100 m2 |

- Fenti egységárak magukba foglalják a nyertes vállalkozói ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét, azaz tartalmazzák a járulékos költséget is, függetlenül azok formájától és forrásától, azaz festési munkák során az egységáron felül további, a munkavégzéssel kapcsolatos járulékos költség (pl. kiszállási költség, szállásdíj, … stb.) nem számolható el.

- Az ajánlatban szereplő egységárak a szerződéskötést követő első 12 hónapjában nem változtathatóak meg.

- Az egységárak módosításra - minden fordulónapot követően - évenként egyszer a KSH által meghatározott, iparági árindex megismerése után kerül sor. (Fordulónapon: a szerződéskötés napja értendő.) A módosítás a szerződő felek közös megegyezése alapján történhet.

3.	Határidők:

- Jelen szerződést a szerződő felek határozatlan időre kötik egy éves próbaidővel.

- A munkavégzés ideje: az éves nyári iskolai szünetben maximum 8-9 hét, szükség esetén a téli és a tavaszi szünetben.

4.	Megrendelő jogai és kötelezettségei:

- A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít műszaki ellenőre által annak érdekében, hogy a munkavégzés az előírásokban foglaltaknak megfelelően történik-e.

- Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

- Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el. A Megrendelő műszaki ellenőre a felmérési naplóban igazolja az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét.

- A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban legkorábban az iskolaszünet kezdőnapját követő napon átadja Vállalkozónak.

5.	Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

- A Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette annak ismeretében és a kivitelezési munka folytatásához szükséges információk birtokában vállalkozik a munkák elvégzésére.

- A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat, munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő első osztályú minőségben végzi el, vállalási összege első osztályú teljesítésre vonatkozik.

- A Vállalkozó a munkakezdés időpontját, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles megadni Megrendelőnek. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni.

- Vállalkozó – nyertes ajánlata szerint - alvállalkozók igénybevételére jogosult. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

- A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-felszámolási végelszámolási eljárás indul.

- Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, vagy összeolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

- A Vállalkozó köteles a munka teljesítése során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi, a biztonságtechnikai, a tűzrendészeti, a balesetvédelmi, az érintésvédelmi és a környezetvédelmi előírások betartásáról.

- A Megrendelő műszaki ellenőre jogosult a Vállalkozó munkáját bármikor ellenőrizni, a munkavégzéssel kapcsolatban tájékoztatást kérni. A helyszíni bejárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata.

- A Vállalkozó feladata a tárgyi munkák megvalósítása, függetlenül attól, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező leírás tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget.

- Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni.

- Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra a Ptk.-ban irányadó szavatossági idő, a 12/1988. (XII. 27) sz. ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendeletben és a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM rendeletben meghatározott időre kötelező alkalmassági idő vonatkozik.

- Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra 12 hónap teljes körű jótállást vállal.

- A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

- A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.

6.	Kapcsolattartás

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél vagy okirat. A kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Vállalkozó kapcsolattartója:

név: Pásztor Imre

tel és faxszám: 30/9438423, 78/487-364

Megrendelő kapcsolattartója:

név: Szabó Imre László

tel és faxszám: 20/2097074, 78/486-092

7.	Pénzügyi feltételek:

- Amennyiben a Vállalkozó bármilyen olyan munkát elvégez, amelyet a Megrendelő nem szabályszerűen rendelt meg, akkor azok megtérítésére, kifizetésére Megrendelő nem kötelezhető.

- A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva Megrendelőnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a határidőre elkészült és leigazolt munkák átadását követően haladéktalanul jogosult számlázni.

A Megrendelő előleget nem ad. Az ellenszolgáltatás összege, a ténylegesen elvégzett, igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül kerül kiegyenlítésre, átutalással. A kifizetés HUF-ban történik.

- A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. ide vonatkozó szabályai az irányadók.

- A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek bármelyikét késedelmesen teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A Vállalkozó köteles az ajánlatában vállalt kivitelezési véghatáridő betartására. A véghatáridő elmulasztása kötbérterhes.

- A késedelmi kötbér max. összege a késedelemmel érintett munka kapcsán járó ellenszolgáltatás nettó értékének a 20,0 %-a, de minimum 200.000,- Ft, melynek terhére a Megrendelőt a késedelem napjaira 40.000,- Ft/nap kötbér illeti meg.

8.	Műszaki átadás-átvétel

- A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 14 munkanappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a Megrendelő műszaki ellenőrét, aki a készre jelentés alapján 5 napon belül a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.

- A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson az átadási dokumentumokat, melynek tartalmaznia kell az építési célú termékek megfelelőségi igazolásait, kivitelezői nyilatkozatokat, és egyéb szükséges bizonylatokat 1-1 példányban.

- A Megrendelő műszaki ellenőre köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő műszaki ellenőre az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

- A Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetheti.

A hibás teljesítéssel érintett festési munkák ellenértékét a Megrendelő nem fizeti ki.

Ha a hiba kijavítását a Megrendelő harmadik személlyel kénytelen elvégeztetheti, úgy annak költségét az aktuális számla kifizetése kapcsán jogosult beszámítani, azaz a kifizetendő összegből levonni.

- Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

- Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a megrendelés műszaki átadás-átvétele a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. A munkálatok befejezését a Megrendelő vagy képviselője az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

- Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

- Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás).

- Az utó-felülvizsgálati eljáráson feltárt és írásban rögzített, a kivitelezés nem megfelelőségére visszavezethető a hibákat és hiányosságokat a Vállalkozó köteles saját költségére kijavítani, illetve megszüntetni.

9.	Záró rendelkezések:

- A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.

- Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.

- A Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

- Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és közvetett tárgyalások megkezdésétől számított 14 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével stb. kapcsolatos jogvitákat is, úgy e jogviták eldöntésére a hatáskörre figyelemmel Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

- A szerződésben nem szabályozott kérdésekre, beleértve a szerződés egészének, vagy részének érvényességét, a Ptk. szabályait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

- Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá.

- Jelen szerződés 6 eredeti példányban jött létre, melyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a Vállalkozót illet.

Solt, 2009. május 13.

………………….………….	………………….………….

Megrendelő	Vállalkozó